## Slide 1: SA2 Rel-20 5GA content
SID/WID | Status | Study | Norm | Total | New Study | New Norm | New Total | Comments
FS_5GSAT_Ph4_ARC | SA Endorsed | 8.5 | 8.5 | 17 | 6.5 (3*) | 6.5 | 13 | Removed WT 2.1 (2 + 2);
FS_AIML_CN_Ph2 | SA Endorsed | 5 | 2 | 7 | 5 (3*) | 5 | 10 | 
FS_Sensing_ARC | SA Endorsed | TBD | TBD | 0 | 7 (3*) | 5.5 | 12.5 | 1.5 TU for normative is reduced
FS_EnergySys_Ph2 | SA Endorsed | 6 | 6 | 12 | 6 (3*) | 6 | 12 | 
FS_AmbientIoT_ARC_Ph2 | SA Endorsed | 6 | 6 | 12 | 4.5 | 4.5 | 9 | WT#1 (UP option removed – 3 TU)
FS_MPS_IOT | SA Endorsed | 3 | 3 | 6 | 0 | 2.5 | 2.5 | WT#1.2 removed (1) , WT #1.3 (2); SID is converted to WID
FS_NG_RTC_Ph3 | SA Endorsed | 5 | 4 | 9 | 4 | 3.5 | 7.5 | WT#3 removed (1.5);
FS_SMS2EC_ARC | SA Endorsed | 4 | 3.5 | 7.5 | 4 | 3.5 | 7.5 | 
NetShare_ph2 | SA Endorsed | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | TEI20
ProSe_Ph4-ARC | SA Endorsed | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | TEI20
FS_XRM_Ph3 | SA Noted | 3 | 3.5 | 6.5 |  |  |  | 
FS_ePDG5GC | SA Noted | 1.5 | 1.5 | 3 |  |  |  | 
Vertical_LAN_Loop_Ph2 | SA Noted | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
Total |  | 42 | 42 | 84 | 37 (12*) | 37 | 74 (12*) | Total TU Budget: 72; TUs remaining: 60; Max SIDs/WIDs: 7-9
Total number of items | 8 |  |  |  |  |  |  | 
*: Donate the # of TUs already used in Q2