## Slide 1: RAN5#95-e TTCN sidebar Friday 13th May 2022
Olivier Genoud
Task Force 160 Leader, 3GPP MCC

## Slide 2
TTCN Workshop#57 follow-up:
  Updates on:
    R5w220102 – NR IIoT Test Model and ASP updates, PDCP CA duplication:
      R5-222916r2
      R5-222385r2
    R5w220108 - 5G V2X: Test Model and ASP updates:
      R5-222378r2
      R5w220108r1_38523-3_V2X_ASP_Updates
R5s220680 - Correction for 5G NAS type definitions (Keysight)
Agenda

## Slide 3: TTCN deliveries and baseline 2022 schedule
One TTCN-2 full delivery (FDD & LCR TDD) and five TTCN-3 full deliveries.
  Q3/Q4 dates tentative: dependent on RAN5#97 meeting being physical or electronic (TBC).
Type definitions baseline upgrade to 3GPP Release 17 required in 2022:
  Rel-17 Stage3 freeze achieved by 3GPP in March 2022.
  Rel-17 ASN.1 freeze scheduled by 3GPP in June 2022.
Week number | iWD delivery date | TTCN CR cut-off date | TTCN agreement status report | Type of delivery | Comment
wk04 |  |  | 21-Jan |  | 
wk12 | 25-Mar | 21-Mar | 25-Mar | TTCN-3 | 
wk16 |  |  | 14-Apr |  | GCF CAG#70 (19-22 Apr)
wk19 |  |  | 06-May |  | PTCRB PVG#97 (10-12 May)
wk23 | 10-Jun | 06-Jun | 10-Jun | TTCN-3 | 
wk30 |  |  | 22-Jul |  | GCF CAG#71 (26-29 Jul)
wk33 |  |  | 12-Aug |  | PTCRB PVG#98 (16-18 Aug)
wk37 | 16-Sep | 12-Sep | 16-Sep | TTCN-3 | 
wk42 |  |  | 14-Oct |  | GCF CAG#72 (18-21 Oct)
wk43 | 28-Oct | 19-Oct | 28-Oct | TTCN-3 Rel-17 Baseline upgrade | Move to Rel-17 Sep'22 baseline
wk45 |  |  | 04-Nov |  | PTCRB PVG#99 (8-10 Nov)
wk48 | 01-Dec | 28-Nov |  | TTCN2 (FDD) | 
wk48 | 02-Dec | 28-Nov |  | TTCN2 (LCR TDD) | 
wk49 | 09-Dec | 05-Dec | 09-Dec | TTCN-3 |